SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

3ª Coordenadoria Regional de Educação  ·  Gerência de Operações (GOP)

PLANO DE MIGRAÇÃO Controle de Climatização → Microsoft Lists

Planejamento inicial para transição do controle de acompanhamento das solicitações de climatização para uma solução online de registro

NOTA Documento de planejamento. Define a estrutura, o roteiro e os pré-requisitos da migração. Pode ser usado como base para alinhamento com a equipe de Tecnologia da Informação da SME quanto a permissões e governança.

Sumário

# 1   Objetivo e escopo

Este plano orienta a transição do controle de acompanhamento das solicitações de climatização da GOP — hoje mantido em planilha — para o Microsoft Lists, mantendo exatamente as mesmas funções de acompanhamento setorial, sem ampliação de escopo.

O objetivo é único e deliberadamente enxuto: permitir que a GOP responda com rapidez e rastreabilidade às perguntas do dia a dia — qual a situação de uma solicitação, com quem está a pendência, qual foi a última movimentação, se a CTO já foi comunicada e o que falta para avançar.

## O que o controle É

Uma central simples de acompanhamento setorial das solicitações de climatização, voltada ao controle de status, responsável atual, pendências, prazo de atualização e comunicação entre a GOP e os setores envolvidos.

## O que o controle NÃO é

Para encerrar definitivamente o risco de ampliação de escopo, ficam expressamente fora deste projeto:

- Controle de estoque de aparelhos.

- Gestão completa da entrega e logística da CTO.

- Inventário técnico total da climatização das unidades.

- Fluxo de trabalho automático entre setores e aprovações.

- Controle patrimonial e integração com o SEI ou outros sistemas.

- Painéis analíticos sofisticados e automações avançadas.

IMPORTANTE A regra de ouro do projeto: toda funcionalidade que não exista hoje na planilha de acompanhamento também não deve entrar no Lists. A migração replica; não expande.

# 2   Por que Microsoft Lists

A planilha cumpriu o papel de definir e validar o modelo de controle: os campos necessários, os estágios do fluxo, os setores e as visões que a GOP consulta. Para a operação contínua, porém, o Lists é a ferramenta adequada, por uma razão conceitual simples.

O Excel é uma ferramenta de cálculo; fazê-lo funcionar como cadastro exige fórmulas e visões automáticas que são frágeis. O Lists é uma ferramenta de registro: cada chamado é um item com campos próprios, e filtrar, agrupar e colorir são recursos nativos, sem fórmula.

## Ganhos concretos da migração

- Sem fórmulas frágeis. Acaba o risco de o arquivo precisar de reparo ou perder cálculos ao abrir.

- Vários usuários ao mesmo tempo. A equipe da GOP edita simultaneamente, sem conflito de versões.

- Rastreabilidade automática. Cada alteração de um chamado fica registrada com autor e data — auditoria embutida.

- Acesso no navegador e no celular, sem instalar nada.

- Visões filtradas nativas, que substituem as abas automáticas da planilha com um clique.

# 3   Arquitetura da solução

A solução usa duas listas que se relacionam, espelhando a separação que já existe na planilha entre os chamados e o cadastro de escolas:

| Lista | Função |
| --- | --- |
| Chamados de Climatização | Lista principal. Cada item é uma solicitação, com status, responsável e providências. É onde o trabalho diário acontece. |
| Escolas da 3ª CRE | Lista de apoio (referência). Contém as 134 unidades com designação, endereço e bairro. Alimenta os chamados automaticamente. |

A ligação entre elas é feita por uma coluna de Pesquisa (lookup): ao registrar um chamado, a pessoa escolhe a escola na lista de apoio e os dados cadastrais ficam vinculados — o mesmo efeito que o preenchimento automático da designação que a planilha faz hoje.

NOTA Alternativa mais simples: se a vinculação entre listas se mostrar trabalhosa no início, é possível começar com uma única lista de chamados e a escola como campo de texto/escolha. A lista de escolas pode ser adicionada depois, sem retrabalho.

# 4   Estrutura da lista “Chamados de Climatização”

Cada coluna abaixo corresponde a um campo da planilha. A coluna “Tipo no Lists” indica como criá-la. Os campos marcados como Essencial formam o núcleo mínimo; os Opcionais são os dados técnicos, que podem ser incluídos ou não conforme a necessidade.

| Campo | Tipo no Lists | Observação |
| --- | --- | --- |
| Código do chamado | Texto (Título) | Use a coluna Título nativa, renomeada. Padrão GOP-AR-AAAA-NNNN. (Essencial) |
| Unidade escolar | Pesquisa → Escolas | Traz a designação/endereço vinculados. (Essencial) |
| Local da demanda | Texto | Sala, secretaria, direção, etc. (Essencial) |
| Tipo de demanda | Escolha | Instalação, substituição, manutenção… (Essencial) |
| Status atual | Escolha | Os 29 estágios do POP (seção 6). (Essencial) |
| Setor responsável atual | Escolha | Quem precisa agir agora. (Essencial) |
| Próxima providência | Texto (várias linhas) | O que falta fazer. (Essencial) |
| Informação validada | Escolha | Sim / Pendente de vistoria / Não validada. (Essencial) |
| Prioridade | Escolha | Baixa / Média / Alta / Crítica. (Essencial) |
| Comunicação à CTO | Sim/Não | Marca se a CTO já foi comunicada. (Essencial) |
| Data da comunicação à CTO | Data | Quando a CTO foi comunicada. (Essencial) |
| Observações | Texto (várias linhas) | Contexto resumido. (Essencial) |
| Resultado / aptidão | Escolha | Apta / Não apta / Parcial / Pendente. (Opcional) |
| Tipo de aparelho | Escolha | Split / Janela / etc. (Opcional) |
| BTU e quantidades | Número | Dados técnicos da demanda. (Opcional) |

DICA Datas que você não precisa criar: o Lists já registra sozinho a data de criação e a data da última modificação de cada item, com o nome de quem fez. Isso substitui os campos “Data de abertura” e “Data da última atualização” da planilha — e ainda diz quem alterou.

# 5   Estrutura da lista “Escolas da 3ª CRE”

Lista de referência, preenchida uma única vez a partir do cadastro atual e atualizada apenas quando os dados de uma escola mudarem. Colunas sugeridas:

| Campo | Tipo no Lists | Observação |
| --- | --- | --- |
| Unidade escolar | Texto (Título) | Nome oficial — é a chave de vínculo com os chamados. |
| Designação | Texto | Código E/CRE da unidade. |
| SICI | Texto | Identificador interno. |
| Endereço | Texto | Logradouro da unidade. |
| Bairro | Texto | Bairro da unidade. |
| Confirmado pela unidade | Sim/Não | Acompanhamento do cadastro vivo. |
| Validado pela GOP | Sim/Não | Acompanhamento do cadastro vivo. |

Os dados de inventário técnico (salas, aparelhos, necessidade) podem ser incluídos como colunas adicionais se forem úteis para consulta, mas não são necessários para o acompanhamento dos chamados e podem ficar de fora para manter a lista enxuta.

# 6   Listas de opções (colunas de Escolha)

Os valores abaixo já estão validados na planilha e devem ser cadastrados como opções fixas nas colunas de Escolha, garantindo padronização.

## Status (os 29 estágios do POP)

01 Recebido da unidade · 02 Em triagem pela GOP · 03 Vistoria solicitada à CPS · 04 Aguardando agendamento · 05 Vistoria agendada · 06 Aguardando relatório · 07 Relatório — apta · 08 Relatório — não apta · 09 Aguardando orçamentos · 10 Orçamentos recebidos · 11 Em análise técnica · 12 Orçamento aprovado · 13 Orçamento reprovado · 14 Verificando recurso (GAD) · 15 Aguardando remanejamento · 16 Serviço contratado · 17 Serviço iniciado · 18 Serviço concluído pela unidade · 19 Aguardando vistoria de retorno · 20 Serviço aprovado · 21 Serviço reprovado · 22 Instalação autorizada · 23 CTO comunicada · 24 Aguardando estoque · 25 Aparelho requisitado · 26 Entrega em acompanhamento · 27 Instalação concluída · 28 Encerrado · 29 Suspenso/pendente

## Demais listas

| Coluna | Opções |
| --- | --- |
| Setor responsável | GOP · CPS · GIN · GAD · CTO · CTIN · COMP · GMP · Unidade Escolar (e combinações de responsabilidade compartilhada, como GIN / Unidade Escolar) |
| Tipo de demanda | Substituição/Instalação · Nova instalação · Substituição de aparelho · Manutenção corretiva · Manutenção preventiva · Adequação infra/elétrica |
| Prioridade | Baixa · Média · Alta · Crítica |
| Informação validada | Sim · Pendente de vistoria · Não validada · Não procede |
| Resultado / aptidão | Apta · Apta parcialmente · Não apta · Pendente · Não se aplica |
| Tipo de aparelho | Split · Janela · Split e janela · Não possui · Não sabe informar |

# 7   Recursos nativos que substituem fórmulas

Vários itens que na planilha exigiam fórmulas passam a ser automáticos no Lists:

| Na planilha (fórmula) | No Lists (nativo) |
| --- | --- |
| Data de abertura | Coluna “Criado em” — automática |
| Data da última atualização | Coluna “Modificado em” — automática |
| (não havia) Quem atualizou | Colunas “Criado por” e “Modificado por” |
| Aba Histórico de marcos | Histórico de versão de cada item — registra toda alteração com autor e data |
| Designação via PROCV | Coluna de Pesquisa para a lista de Escolas |
| Contagens do painel | Visões agrupadas por status ou setor, com totais |

ATENÇÃO Sobre “dias sem atualização”: o Lists calcula mal colunas que dependem da data de hoje. Em vez de um número, o ideal é destacar visualmente (em cor) os chamados cuja última modificação passou de 7 dias, usando formatação de coluna — o efeito prático de alerta é o mesmo. Ver seção 9.

# 8   Visões a criar

As visões substituem as abas automáticas da planilha. Cada uma é um filtro salvo sobre a mesma lista de chamados:

| Visão | Filtro |
| --- | --- |
| Todos os chamados | Sem filtro — base completa, ordenada por modificação |
| Pendentes com a GOP | Setor responsável = GOP |
| Pendentes com a CPS | Setor responsável contém CPS (vistoria/relatório) |
| Pendentes com a GIN | Setor responsável contém GIN (orçamento/adequação) |
| Pendentes com a CTO | Setor responsável contém CTO |
| Parados há mais de 7 dias | Modificado em anterior a 7 dias e status não encerrado |
| Por prioridade | Agrupado por Prioridade (Crítica/Alta no topo) |
| Concluídos / encerrados | Status = 27 ou 28 — histórico |

As visões podem ser pessoais ou públicas (compartilhadas com toda a equipe). Recomenda-se criá-las como públicas, para que todos da GOP enxerguem o mesmo.

# 9   Cores e alertas visuais

O Lists permite colorir colunas e linhas por meio de formatação (configuração visual, sem programar). As regras a reproduzir:

- Status — cada estágio com sua cor (ex.: concluído em verde, suspenso em cinza), facilitando a leitura rápida.

- Prioridade — Crítica em vermelho, Alta em âmbar.

- Parado há muito tempo — linha destacada quando a última modificação ultrapassa 7 dias e o chamado não está encerrado.

NOTA A formatação de colunas no Lists é feita por um painel visual e, para regras mais elaboradas, por um trecho de configuração que pode ser colado pronto. Posso fornecer esses trechos prontos na etapa de implementação.

# 10   Roteiro de implementação

Sequência sugerida, do mais simples ao mais completo. Cada etapa entrega algo utilizável.

| 1 | Validar permissões com a TI Confirmar que você pode criar listas no Microsoft 365 da SME e compartilhá-las com a equipe (ver seção 12). |
| --- | --- |

| 2 | Criar a lista de Escolas Importar o cadastro atual das 134 unidades a partir do Excel — o Lists importa planilhas diretamente. |
| --- | --- |

| 3 | Criar a lista de Chamados Montar as colunas da seção 4, começando pelas Essenciais. Cadastrar as opções de Escolha da seção 6. |
| --- | --- |

| 4 | Vincular as duas listas Configurar a coluna de Pesquisa da escola na lista de Chamados. |
| --- | --- |

| 5 | Criar as visões Montar os filtros salvos da seção 8 como visões públicas. |
| --- | --- |

| 6 | Aplicar as cores Configurar a formatação de status, prioridade e alerta de tempo parado (seção 9). |
| --- | --- |

| 7 | Migrar os chamados ativos Lançar os chamados em aberto da planilha. Os encerrados podem ser lançados aos poucos ou mantidos como histórico na planilha. |
| --- | --- |

| 8 | Período de uso paralelo Por uma ou duas semanas, manter planilha e Lists juntos para conferência. Depois, adotar o Lists como fonte única. |
| --- | --- |

# 11   Migração dos dados atuais

O cadastro de escolas migra por importação direta do Excel. Os chamados podem ser migrados manualmente — como o volume é pequeno (algumas dezenas de chamados ativos), o lançamento manual é rápido e ainda serve para a equipe se familiarizar com a ferramenta. Priorize migrar apenas os chamados em aberto; os já encerrados podem permanecer arquivados na planilha como histórico, sem necessidade de relançamento.

DICA Mantenha a planilha final como registro histórico congelado e como documento de referência da estrutura. Ela não precisa ser descartada — apenas deixa de ser o instrumento de trabalho diário.

# 12   Pré-requisitos e validações com a TI

Pontos a confirmar com a equipe de Tecnologia da Informação da SME antes de iniciar a montagem:

- Licença e acesso. Confirmar que a conta institucional tem o Microsoft Lists disponível no pacote Microsoft 365.

- Permissão de criação. Verificar se você pode criar listas e onde elas ficarão hospedadas (conta pessoal, equipe ou site do SharePoint da CRE).

- Compartilhamento. Definir quem da GOP terá acesso de edição e se há restrição para compartilhar com outros setores.

- Proteção de dados. Confirmar a adequação à política de dados do órgão. Os dados são administrativos (escolas, chamados), sem informação pessoal sensível, o que facilita.

IMPORTANTE Resolver o item de permissões antes de investir tempo na montagem evita retrabalho. Em órgão público costuma haver governança sobre onde os dados ficam e quem cria recursos no ambiente Microsoft 365.

Controle de Climatização  ·  GOP / 3ª CRE  ·  Plano de Migração para Microsoft Lists